Załącznik nr …5……….

Wzór umowy nr   554/ZKI/2020

Zawarta w dniu.....................w.....................pomiędzy:

Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa 
– Zarząd Zlewni w Kielcach ul. Witosa 86, 25-561 Kielce NIP: 5272825616 REGON: 368302575,

reprezentowanym przez:

….……………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „ Zamawiającym”,

a

......................................................................................................................................

-sąd rejestrowy, numer rejestru, kapitał zakładowy – w przypadku spółki z o.o., akcyjnej, spółki jawnej…………………………………………………………………….

Centralna Ewidencja i Informacja  o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub-numer i miejsce wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą …………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą” z siedzibą w .......................... , reprezentowanym przez:

......................................................................................................................................

NIP:........................................................... REGON.....................................................

Rachunek bankowy :....................................... nr:..........................................................

Strony w rezultacie wyboru oferty Wykonawcy zawarły umowę o następującej treści:

§1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. „Roboty utrzymaniowe w korycie rzeki Kalinki na terenie gm. Słaboszów, Miechów” zwane dalej „robotami”.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa zapytanie ofertowe skierowane do Wykonawcy, które stanowi integralną część niniejszej umowy.

- Roboty/prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz na ustalonych z niniejszą umową warunkach.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie prace (roboty), które są konieczne do realizacji przedmiotu umowy w cenie zamówienia.

§2

- Wartość ryczałtową robót Strony ustalają na kwotę:

netto w wysokości............................................................................... PLN,
(słownie: ..............................................................................................PLN),

brutto, w wysokości ........................................................................... PLN),
(słownie: ………………………….................................................... PLN),

Kwota wynagrodzenia zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania,  oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy.

- W zakresie materiałów zbędnych (odpadów) Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz.701) i wydanych do ustawy przepisów wykonawczych – ponosząc w tym zakresie wyłączną odpowiedzialność.

- Za roboty/prace niewykonane wynagrodzenie nie przysługuje.

§3

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie  faktury końcowej VAT. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany protokół odbioru końcowego. Płatność nastąpi przelewem na  rachunek bankowy Wykonawcy ……………………………………………………………………

- Strony postanawiają, że termin zapłaty faktury wykonawcy będzie wynosił do 30 dni licząc od dnia  otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi - protokołu odbioru końcowego.

Nabywcą faktur będzie: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 00-844 Warszawa 
ul. Grzybowska 80/82, NIP: 5272825616;

natomiast odbiorcą: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22  30-109 Kraków.

- Za datę zapłaty uznaje się dzień w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie przelewu.

- Wszystkie płatności wynikające z niniejszej umowy będą dokonywane zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku od towarów i usług

§4

  - Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę osób biorących bezpośredni udział w realizacji przedmiotu zamówienia, pracujących na stanowiskach robotniczych. Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego realizowania zamówienia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub wspólników spółki prawa w czasie urlopu lub nieobecności pracownika spowodowanej chorobą.

- W trakcie realizacji zamówienia zamawiający jest uprawniony do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w terminie 3 dni od wezwania  na piśmie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

- Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 niniejszego paragrafu czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 0,5 % wynagrodzenia  określonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki z tytułu niewykonania obowiązku umownego wynikającego z powyższego ust. 3 – za każdy przypadek z osobna.

- Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie wykonywania przedmiotu umowy podwykonawcom.

§5

Fizyczne rozpoczęcie robót/prac objętych przedmiotową umową nastąpi po dniu 16 sierpnia 2020r. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren  budowy przed terminem 16.08.2020 r.

§6

Strony Umowy ustalają termin realizacji  całości umowy tj. zakończenia wszystkich prac/robót wraz zgłoszeniem gotowości do odbioru najpóźniej do  dnia ………. 2020 r.

§7

- Nadzór nad robotami objętymi niniejszą umową w imieniu Zamawiającego będzie prowadziła

Pan Marcin Laprus, tel. 41-350 10 09,

- Osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy będzie: ............................................................. tel. .................................................................

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 2.

- Każdorazowa zmiana osoby wskazanej w ust. 2 przez Wykonawcę wymaga pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym.

- Zmiany osób, o których mowa powyżej  nie wymagają wprowadzania zmian do umowy w formie aneksu.

§8

- Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie do przygotowania terenu robót oraz wykonania robot/prac w sposób i na warunkach określonych niniejszą Umową zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

- Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim, które spowodował w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w celu wyeliminowania późniejszych roszczeń ze strony prawnych właścicieli nieruchomości sąsiadujących z terenem robót i układem drogowym stanowiącym dojazd do miejsca robót/prac, przed rozpoczęciem i po zakończeniu robót/prac współdziałać w tym zakresie z prawnymi właścicieli nieruchomości sąsiadujących oraz  zobowiązany jest (jeżeli zachodzi według Wykonawcy taka konieczność) do sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej nieruchomości sąsiadujących z terenem robót/prac i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy

§9

- Odbiór końcowy robót/prac zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 4 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego robót.

- Za datę wykonania przedmiotu umowy  określoną w § 6 uznaje się dzień w którym Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie gotowość do odbioru, jeżeli prace objęte zgłoszeniem w toku czynności odbioru zostały uznane przez osobę nadzorująca ze strony Zamawiającego za kompletne, wykonane należycie i zgodnie z umową.

§ 10

Warunki gwarancji

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonany przedmiot umowy, gwarancji na okres 24 miesięcy oraz rękojmi na okres 24 miesięcy.  Pisemny dokument gwarancyjny jako dokument określający uprawnienia i obowiązki Zamawiającego zostanie dołączony do końcowego protokołu odbioru wykonanych robót.

- W okresie gwarancji Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie do nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad robót, stwierdzonych przez Zamawiającego, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych w wezwaniu Zamawiającego do usunięcia wad.

- O wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie podając termin i miejsce oględzin. Istnienie wady stwierdza się protokolarnie. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego będzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę wad zgłoszonych przez Zamawiającego.

- Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, Zamawiający będzie uprawniony do powierzenia osobom trzecim  usunięcia wad lub szkód nimi spowodowanych  na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy (wykonanie zastępcze), z zachowaniem uprawnień do kar umownych od Wykonawcy i odszkodowania uzupełniającego.

- Odbiory gwarancyjne przeprowadzane są na 14 dni roboczych przed upływem okresu gwarancji jakości.

- Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.

- Z odbioru gwarancyjnego sporządza się protokół odbioru gwarancyjnego.

§ 11

- Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy oraz do dołożenia należytej staranności i działania według ich najlepszej wiedzy w celu wykonania  umowy.

- Wszystkie zawiadomienia, żądania oraz inna korespondencja dokonywana na podstawie  Umowy będą sporządzane na piśmie i doręczane drugiej Stronie osobiście lub wysłane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesyłką kurierską albo też wysłane pocztą elektroniczną na podany poniżej adres lub numer drugiej Strony albo na taki inny adres, adres poczty elektronicznej, o jakim Strona taka zawiadomi w tym celu drugą Stronę. Strony uzgadniają, iż na żądanie drugiej Strony zawiadomienia przesłane pocztą elektroniczną zostaną niezwłocznie sporządzane na piśmie i doręczane drugiej Stronie osobiście lub wysłane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesyłką kurierską. Tak dokonane doręczenia będą skuteczne niezależnie od jakiejkolwiek zmiany adresu Strony, o której Strona taka nie zawiadomiła.

adres Zamawiającego:

………………………………………………………………………………………

w formie elektronicznej na adres: …………………………………………………..

adres Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………

w formie elektronicznej na adres: …………………………………………………..

lub inne adresy, które zostaną podane do wiadomości jednej Strony przez drugą  Stronę.

- Zawiadomienia dokonane w sposób określony w ust. 2 niniejszego paragrafu  będą uważane za dokonane z chwilą doręczenia, a w przypadku zawiadomień przesłanych pocztą elektroniczną doręczenia uważa się za dokonane z chwilą potwierdzenia ich odbioru przez drugą Stronę. Równocześnie Strony ustalają, iż w razie nieodebrania przez Stronę poprawnie adresowanej jednokrotnie awizowanej przesyłki następuje skutek doręczenia. Każda ze Stron może zmienić swój adres poprzez zawiadomienie przekazane drugiej Stronie w sposób określony powyżej.

- Strony uzgadniają, iż oświadczenia/zawiadomienia dotyczące wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, będą składane wyłącznie w formie pisemnej doręczane drugiej Stronie osobiście lub wysłane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesyłką kurierską pod rygorem nieważności. Jednocześnie Strony ustalają, iż w razie nieodebrania przez Stronę poprawnie adresowanej jednokrotnie awizowanej przesyłki następuje skutek doręczenia.

- W przypadku zmiany przez którąkolwiek ze Stron, adresu, numeru telefonu, powiadomi ona o tym fakcie drugą Stronę na piśmie. Powiadomienie takie nastąpi najpóźniej w dniu poprzedzającym taką zmianę. W przypadku braku powiadomienia o takiej zmianie – wysłanie korespondencji na dotychczasowy adres będzie uważane za doręczone.

§12

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy  Wykonawcy, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 2 ust. 1 umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do  terminów, o których mowa w § 6 w wysokości 1,0% wynagrodzenia umownego brutto, należnego, za każdy dzień zwłoki.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości  1,0% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Zamawiający ma prawo kumulować kary umowne określone w niniejszym paragrafie za wyjątkiem kary umownej za odstąpienie od umowy, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Łączna wysokość kar umownych z wszystkich tytułów określonych w umowie nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy.

- Zamawiający jest upoważniony do potrącania z zabezpieczenia, jak również z innych kwot należnych Wykonawcy, innych odszkodowań na rzecz Zamawiającego wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania Zamawiający zachowuje prawo dochodzenia od Wykonawcy kar umownych zastrzeżonych w niniejszej umowie.

- Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne począwszy od dnia następnego po dniu, w którym miały miejsce okoliczności faktyczne określone w niniejszej umowie stanowiące podstawę do ich naliczenia.

- Kary umowne z tytułu odstąpienia podlegają zapłacie w terminie 14 dni od otrzymania przez Wykonawcę, prawidłowo wystawionej przez Zamawiającego noty księgowej.

§13

Zmiana postanowień Umowy może nastąpić pod rygorem nieważności, w formie pisemnego aneksu. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej Umowy dotyczących terminu realizacji jak i zakresu rzeczowego Umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej okoliczności wymienionych poniżej: okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymaniem realizacji Umowy przez Zamawiającego; wystąpienia „Siły Wyższej” uniemożliwiającej lub wstrzymującej w istotny sposób realizację określonego rodzaju prac objętych przedmiotem Umowy: Siła Wyższa oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki, na czas działania Siły Wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego obowiązku ze względu na działanie Siły Wyższej, ulegają zawieszeniu, Strona Umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z niniejszej Umowy ze względu na działanie Siły Wyższej nie jest narażona na kary umowne lub rozwiązanie Umowy z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, każda ze stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajściu przypadku Siły Wyższej. O ile druga ze Stron nie wykaże inaczej na piśmie, Strona, która dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak również musi podjąć wszelkie alternatywne działania zmierzające do wykonania Umowy, których nie wstrzymują zdarzenia Siły Wyższej, w przypadku ustania Siły Wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych obowiązków wynikających z Umowy, w przypadku wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie prac lub robót będących Przedmiotem umowy, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, jeżeli konieczność wykonania prac lub robót w tym okresie, przeprowadzania prób i sprawdzeń oraz dokonywania odbiorów nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; Wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, to takie warunki, które łącznie: biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych determinujących wykonanie poszczególnych robót skutkują wstrzymaniem prowadzenia tychże robót lub prac, ilość dni występowania w danym miesiącu kalendarzowym czynników klimatycznych takich jak intensywność opadów deszczu skutkujących przeszkodami, o których mowa powyżej jest większa od średniej z ostatniego pięciolecia licząc od daty składania ofert wstecz; występowaniem zbyt wysokich stanów wód uniemożliwiających realizację robót/prac, dokonywanie odbiorów oraz innych niezbędnych czynności, rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy, zaistnienia innej okoliczności prawnej, technicznej lub ekonomicznej skutkującej niemożliwością wykonania Umowy, zgodnie z jej treścią,

§14

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli pomimo pisemnego wezwania:

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy;

- Wykonawca przerwał realizację robót i nie podejmuje się ich realizacji bez uzasadnionych przyczyn przez okres  kolejnych 10 dni roboczych;

- Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgodny z postanowieniami umowy;

- Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonał cesji wierzytelności z Umowy;

- gdy zostanie wszczęte  postepowanie likwidacyjne Wykonawcy;

- gdy zostanie zajęty majątek Wykonawcy w postepowaniu egzekucyjnym;

- gdy Wykonawca nie usunął wad przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z podaniem przyczyny odstąpienia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach określonych w ust. 1 i 2.

- Niezależnie od zapisów w  ust.1 i 2 Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony w ciągu 7 dni od daty odstąpienia dokonają protokolarnego  odbioru dotychczas wykonanych prac/robót.

§15

Wykonawca  nie może  bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, przenieść ani zbyć wierzytelności już wymagalnych, a także przyszłych, przysługujących Wykonawcy na podstawie umowy na osobę trzecią. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe odsetki – art. 509 §1 i § 2 Kodeksu cywilnego.

§16

Wykonawca w związku z wykonywaniem umowy zobowiązuje się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

§17

W sprawach nie uregulowanych w  umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane.

§18

Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony oddają rozstrzygnięciom sądom powszechnym, właściwym dla siedziby Zamawiającego tj. siedziby jednostki organizacyjnej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

§19

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki:

Nr 1                  - Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Nr 2		- oświadczenie wykonawcy o posiadanym rachunku bakowym

ZAMAWIAJACY:                                                                         WYKONAWCA:

Załącznik nr 1 do umowy

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

# Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

# Administratorem zebranych danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.

# Zebrane dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz innymi obowiązującymi przepisami w celu realizacji niniejszej umowy.

# Zebrane dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom na zasadach i w okolicznościach przewidzianych w w/w rozporządzeniu  (RODO) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach (w tym organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej , w zakresie i w celach , które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa).

# Osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciw wobec ich przetwarzania.

# Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu wymienionego powyżej.

# Dane będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz przez okres przewidziany na dochodzenie ewentualnych roszczeń z umowy, a po tym okresie mogą być nadal przechowywane w ramach podstaw i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

# Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PGW WP: iod@wody.gov.pl,

# W razie naruszenia zasady przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych

# Zebrane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podległy profilowaniu.

…………………………….

(miejsce, dnia)						………………………………………………..					                     (Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do umowy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

w zakresie realizacji umowy nr 554/ZKI/2020 z dnia ……...2020r., na wykonanie usługi 
pn. „Roboty utrzymaniowe w korycie rzeki Kalinki na terenie gm. Słaboszów, Miechów”…………………………………………………………………………………………………………

( nazwa Wykonawcy)

, oświadcza, że jest posiadaczem rachunku bankowego/zobowiązuje się posiadać rachunek i dokonywać wszelkich ciążących na nim obowiązków związanych z tzw. Białą listą zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przez cały czas trwania umowy, aż do jej całkowitego rozliczenia.

| …………………………………………… (miejscowość i data) | ………….…………..………….……………………………… (podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy) |
| --- | --- |

# Footnotes

Pozostawić właściwą informację