U M O W A Nr 1951/ZZS/2019

Zawarta w dniu..........................................pomiędzy:

**Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82, 00 –844 Warszawa** NIP: 5272825616 REGON: 368302575 w imieniu którego działa **Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22, 31 – 109 Kraków, NIP: 5272825616** **REGON: 368302575**,

reprezentowanym przez: **Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu – ul. Długosza 4a,   
27-600 Sandomierz** – **pana Krzysztofa Sobieckiego**

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

**…………………………………….**, zamieszkałym przy ul. …………………………………………….., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą **……………………………………………….., z siedzibą przy ul…………………………………….., NIP:** ………………. **REGON:** ………………. reprezentowanym przez: **p. …………………………..** zwanego dalej „Wykonawcą.

W wyniku przeprowadzonego postępowania na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn. **„Remont pomieszczeń biurowych budynku w Szczucinie ul Kościuszki 28 ”**, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac remontowo - budowlanych wg. opisu przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz przedmiaru robót stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. Oferta Wykonawcy z dnia ………………-2019 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

§ 2

1.Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) protokolarnie przekazanie frontu robót,

2) zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót,

3) uczestniczyć w konsultacjach, które okażą się niezbędne dla zapewnienia właściwego wykonania umowy oraz dostarczenia informacji niezbędnych do wykonania czynności związanych z zakresem umowy.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) przyjęcie frontu robót,

2) utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,

3) przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, a w szczególności ppoż. w trakcie wykonywania robót,

4) oznakowania terenu budowy,

5) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

6) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót,

7) stosowanie materiałów i urządzeń posiadających świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać:

a) Polskim Normom,

b) wymaganiom opisu przedmiotu zamówienia oraz przedmiaru robót,

c) wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

d) odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz wykonanego przedmiotu umowy,

8) wywóz oraz utylizacja odpadów powstałych w trakcie wykonywania prac,

9) Uzgadnianie na bieżąco z przedstawicielem Zamawiającego szczegółów realizacji przedmiotu umowy,

10) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §4, wszelkich prac niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy, również tych których konieczność ujawni się w trakcie realizacji poszczególnych prac, a które posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie Wykonawca powinien był przewidzieć na podstawie wiedzy technicznej i doświadczenia oraz zobowiązuje się w ramach tego wynagrodzenia do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, choćby wykraczały poza szczegółowe wyliczenie czynności i prac zawartych w § 1 niniejszej umowie przy uwzględnieniu, iż wykonany przedmiot umowy powinien być w pełni funkcjonalny i kompletny,

11) Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że znany mu jest teren prowadzonych prac oraz nieruchomości sąsiadujące, dokładnie ocenił wszystkie warunki wykonania prac objętych przedmiotem niniejszej umowy i całkowicie rozważył ich naturę i znaczenie. Wykonawca oświadcza również, iż ma świadomość złożoności prac objętych przedmiotem umowy, przeprowadził szczegółową ocenę terenu robót i jest w pełni świadomy wszystkich warunków fizycznych oraz ograniczeń odnoszących się do terenu robót, dostępu mediów, otoczenia, jak również organizacji i funkcjonowania terenu robót (składowanie materiałów, energia elektryczna, itp.), jak również jest świadomy końcowego przeznaczenia, celu i sposobu użytkowania przedmiotu umowy.

§ 3

1. Wykonawca, po zapoznaniu się z warunkami panującymi na placu budowy oświadcza, że będzie w stanie wykonać przedstawione prace na warunkach określonych w umowie.

2. Realizacja prac nastąpi w terminie od dnia podpisania umowy  ………………... do 09 grudnia 2019 r.

§ 4

1. Wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu zamówienia ustala się w kwocie netto   
**……………….zł,** słownie: …………………………………………zł, kwota brutto w wysokości ………………**zł,** słownie: …………………………………………………………………………zł

2.Termin płatności wynosi 14 dni od daty prawidłowo dostarczonej przez Wykonawcę faktury VAT oraz po protokólarnym odbiorze prac przez Zamawiającego.

3. Płatność następować będzie na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

§ 5

1. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót po wykonaniu przedmiotu umowy.

2. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawca.

3. Odbiór końcowy wykonanych robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego   
w ciągu 14 dni, od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.

4. O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia prac, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.

6. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy.

7. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego od dnia odbioru.

§ 6

1.Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.

2.Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru.

3.W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad   
w terminie 7 dni.

4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§7

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,

2) Za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

3) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

1) Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

3. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w terminie ustalonym w § 6 umowy. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych   
z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 8

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 9

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej przez obie strony pod rygorem nieważności.

§ 10

Spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy, których Strony nie będą w stanie polubownie rozwiązać, rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla Zarządu Zlewni w Sandomierzu.

§11

1. Wykonawca w związku z wykonywaniem umowy zobowiązuje się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie   
   o ochronie danych – RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z *Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych* stanowiącą załącznik nr 4 do umowy.

§ 12

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki:

1/opis przedmiotu zamówienia

2/przedmiar robót

3/oferta Wykonawcy

4/klauzula RODO

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: